🎓 PasantíaMatch

Sistema de Matching de Pasantías con IA + Blockchain

Teoría de la Computación 2 — Hackathon Final | Demoday: 25/06/2026

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

💡 Idea del Proyecto

PasantíaMatch es una plataforma de matching bidireccional entre empresas y alumnos universitarios de 4to año, inspirada en la mecánica de Tinder: ambas partes expresan interés y solo cuando hay match mutuo se habilita el proceso. El sistema incorpora un algoritmo de IA para recomendar candidatos/ofertas compatibles y certifica cada pasantía completada mediante un Soulbound Token (SBT) en blockchain, imposible de falsificar.

Problema que resuelve: en Argentina el desempleo joven supera el 25%. Los alumnos egresan sin poder demostrar experiencia verificable. Las empresas reciben cientos de postulaciones irrelevantes. El match mutuo + certificado blockchain ataca ambos lados del problema.

🔄 Flujo con Matching (nuevo)

Empresa publica pasantía. área, tareas, duración, perfil buscado

Facultad aprueba la oferta. solo las aprobadas son visibles

IA calcula compatibilidad. score entre perfiles de alumnos y requisitos de la empresa

Ambos lados ven sugerencias y 'likean'. empresa ve alumnos sugeridos, alumno ve ofertas sugeridas

MATCH mutuo. si los dos se eligen → se habilita el proceso formal

Contrato digital + tutor asignado. facultad genera el contrato y asigna tutor académico

Alumno realiza la pasantía. tutor registra avances periódicos

Doble confirmación de finalización. empresa + facultad confirman en el smart contract

Smart contract emite el SBT. certificado inmutable a la wallet del alumno

Verificación por empleadores futuros. QR en el CV, verificación on-chain sin intermediarios

👥 División de Roles (4 personas)

PERSONA 1 — Tech Lead / IA & Matching Engine

Responsabilidades:

Arquitectura general del proyecto (base de datos, API, estructura de carpetas)

Algoritmo de compatibilidad alumno ↔ empresa (cosine similarity o modelo de clasificación con scikit-learn)

Endpoint de recomendación: recibe perfil de alumno/empresa y devuelve ranking de matches

Integrar las líneas temáticas del programa: lenguajes (Python/JS), sistemas de tipos, diseño de la API REST

Documentar decisiones arquitectónicas para la memoria técnica

Entregables:

Modelo de IA funcionando (puede ser simple: TF-IDF + cosine similarity sobre skills)

API REST con endpoints de matching

Sección técnica de IA en la memoria

PERSONA 2 — Blockchain Developer

Responsabilidades:

Smart contract en Solidity: lógica de doble confirmación (empresa + facultad) + mint SBT

Despliegue en Polygon Mumbai testnet

Subida de metadatos del certificado a IPFS

Generación del QR verificable que apunta al token on-chain

Documentar el módulo blockchain en la memoria técnica

Entregables:

Smart contract deployado en testnet con dirección pública

Función confirmFinalization() + _mintCertificate() operativas

Hash de IPFS con metadatos del certificado de prueba

Sección técnica de Blockchain en la memoria

PERSONA 3 — Frontend / MVP / Video

Responsabilidades:

Interfaz de 'swipe' o cards para el alumno (ver ofertas sugeridas, dar like/dislike)

Interfaz de la empresa (ver alumnos sugeridos, dar like/dislike)

Pantalla de MATCH: notificación cuando hay match mutuo

Integración con ethers.js + MetaMask para mostrar y verificar el certificado SBT

Mantener el repositorio Git limpio (commits descriptivos, README)

Grabar y editar el video demo (≤ 3 minutos)

Entregables:

Frontend funcional con el flujo de matching

Integración frontend ↔ smart contract via ethers.js

Repositorio Git ordenado en GitHub

Video demo de ≤ 3 minutos

PERSONA 4 — PM + Pitch + Documentación

Responsabilidades:

Canvas de propuesta de valor (actualizado con el ángulo de matching)

Gestionar el backlog en el aula virtual y mantenerlo actualizado

Armar el pitch deck (máx 10 diapositivas — ver estructura abajo)

Redactar la memoria técnica (4-6 páginas) con aportes de todos

Coordinar tiempos y asegurarse de que el equipo cumpla los hitos

Liderar los 7 minutos de presentación en el Demoday

Entregables:

Canvas de propuesta de valor

Backlog cargado en aula virtual con roles asignados

Pitch deck de 10 diapositivas

Memoria técnica de 4-6 páginas

📅 Cronograma — Lo que queda

Semana hasta el 18/06 (MVP + Pitch Deck)

P1: Modelo de IA de compatibilidad básico + endpoints de matching

P2: Smart contract con doble confirmación + deploy en Mumbai testnet

P3: Frontend con flujo de swipe/match + integración ethers.js

P4: Pitch deck terminado (10 slides) + backlog actualizado en aula virtual

Semana hasta el 25/06 (Demoday)

P1: Integración IA ↔ frontend lista, documentación arquitectónica

P2: QR verificable + metadatos en IPFS + prueba de transacción en testnet

P3: Video demo grabado (≤ 3 min) + repositorio listo

P4: Memoria técnica entregada + ensayo del pitch con todo el equipo

TODOS: Ensayo de preguntas Q&A (3 minutos — cada uno debe poder responder su parte técnica)

🎤 Estructura del Pitch Deck (10 slides)

[Gancho / Problema] Gancho / Problema: "¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que tardó meses en conseguir su primer trabajo sin experiencia?" — desempleo joven 25% en Argentina

[El caos actual] El caos actual: Pasantías por email, sin plataforma, certificados de papel falsificables, oportunidades que no llegan a todos

[La solución: PasantíaMatch] La solución: PasantíaMatch: Tinder para pasantías + IA que recomienda + certificado blockchain inmutable

[Demo del matching] Demo del matching: Captura/video de la mecánica de swipe — empresa ve alumnos, alumno ve ofertas, aparece el MATCH

[El algoritmo de IA] El algoritmo de IA: Cómo funciona la recomendación: features del alumno vs. requisitos de la empresa, score de compatibilidad

[La capa Blockchain] La capa Blockchain: Smart contract multisig, SBT no transferible, QR verificable on-chain — mostrar la transacción en testnet

[Integración de líneas del programa] Integración de líneas del programa: Lenguajes (Python/JS/Solidity), Sistemas de tipos (tipado de la API), Seguridad (multisig, SBT)

[Impacto social] Impacto social: Egresados con credenciales verificables, empresas con acceso a talento filtrado, facultad con ranking de empleabilidad

[Modelo de negocio] Modelo de negocio: Empresas: suscripción mensual. Facultad: licencia anual. Alumnos: freemium

[Equipo + próximos pasos] Equipo + próximos pasos: Nombre + rol de cada integrante, qué falta para ir a producción

⚠️  Recordatorio importante:

El Q&A dura 3 minutos. Cada integrante debe poder explicar su parte técnica. La docente va a preguntar sobre IA, Blockchain y las líneas del programa. No alcanza con que solo una persona sepa todo — el criterio C3 evalúa coordinación y respuestas del equipo completo.